青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）实施方案

为认真落实《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》和全国现代设施农业建设推进会会议精神，按照《农业农村部办公厅关于公布全国现代设施农业创新引领区及主体名单（第一批）的通知》和自治区农业农村厅《关于做好全国现代设施农业创新引领区及主体项目实施工作的通知》要求，为做好全国现代设施农业创新引领区及主体项目实施工作，加快推动全区现代设施农业建设，引领带动全区农业高质量发展，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，重点围绕“六特”产业，以拓展农业生产空间领域、保障农产品供给、提升效率和农民增收为目标，以优结构转方式为重点，提高规模化率。主要畜禽大型规模养殖场实现全程设施化、机械化，智能化。适应农业农村现代化新形势、新任务、新要求，聚焦乡村产业高质量发展，设施农业创新为增强乡村产业发展提供新动能，促进畜牧业高质量发展。

二、总体目标

按照自治区《关于做好全国现代设施农业创新引领区及主体项目实施工作的通知》建设任务及具体要求，2024年青铜峡市建设2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）1个。

三、建设内容和资金使用

根据自治区《关于做好全国现代设施农业创新引领区及主体项目实施工作的通知》总体布局，下达青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）产业项目资金20万元，建设2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）1个，补助项目资金20万元。

**宁夏顺宝现代农业股份有限公司设施农业创新引领基地项目**

**建设主体：**宁夏顺宝现代农业股份有限公司

**建设地点：**宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子顺宝产业园

**建设内容：**两栋冷藏库（冷藏库地面1758㎡）、高压供配电系统、配套冲霜水箱、压缩机平台、电缆沟、配电室工程。

**建设期限：**2024年7月—2024年11月

**预算投资：**项目总投资326.87万元，其中：申请中央补助资金20万元，占总投资的6.12%；养殖场自筹资金306.87万元，占总投资的93.88%。（具体预算见表1）。

|  |
| --- |
| **表1—宁夏顺宝现代农业股份有限公司设施农业创新引领基地****项目投资及概算表** |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价****（万元）** | **补助资金****（万元）** | **自筹资金****（万元）** |
| 1 | 一号冷藏库 | 1100T | 套 | 1 | 145.54 | 20 | 125.54 |
| 2 | 二号冷藏库 | 500T | 套 | 1 | 66.15 |  | 66.15 |
| 3 | 高压供配电系统 |  | 套 | 1 | 43.39 |  | 43.39 |
| 4 | 配套冲霜水箱 | 不锈钢带保温 | m³ | 48 | 4.78 |  | 4.78 |
| 5 | 冷藏库地面 | 40\*12.7+50\*25 | 平方米 | 1758 | 36.74 |  | 36.74 |
| 6 | 压缩机平台 |  | 项 | 1 | 13.06 |  | 13.06 |
| 7 | 电缆沟 |  | 项 | 1 | 5.51 |  | 5.51 |
| 8 | 配电室工程 |  | 项 | 1 | 8.20 |  | 8.20 |
| 小计 |  |  |  | 323.37 | 20 | 303.37 |
| 其他费用 |
| 1 | 设计费 |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 监理费 |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 小计 |  |  |  | 3.50 |  |  |
| **总计** |  |  |  | **326.87** | **20** | **306.87** |

四、实施时间

2024年7月—2024年11月。

五、建设进度计划

2024年7月，制定项目建设实施方案；2024年7月—2024年10月，按照项目建设内容组织项目实施主体完成建设任务；2024年11月，进行项目工作总结，并完成验收、资金支付、年度绩效自评。

六、保障措施

**（一）加强组织保障**

**1.成立项目领导小组。**为确保项目顺利实施，成立由市农业农村局分管领导为组长，相关业务中心负责人为成员的项目领导小组，加强项目统筹协调、政策资金落实、项目督导检查等。明确职责分工，细化推进措施，加强统筹协调，强化要素保障，加强项目管理、指导服务、绩效评价，推动项目建设任务落实落地落细。

组 长：马金荣 市农业农村局副局长

成 员**：**盛维华 市畜牧水产技术推广服务中心主任

李广军 市畜牧水产技术推广服务中心副主任

**2.成立项目工作小组。**成立由相关单位负责人及技术人员组成的工作小组，负责指导做好项目申报、实施、考核以及资金使用等工作，加强工作指导和监督检查，完善配套政策，确保工作落实到位，资金规范使用。对接落实自治区农业农村厅、财政厅工作组各项工作安排、检查。

组 长：盛维华

成 员：李广军、王茹、李晋、吴凤玲、王丽琳、杨志明、张金银、魏梦凡、徐海珍、刘新鹏、王玉霞、叶宇恒

**（二）加强资金管理**

严格执行项目资金管理制度，做到“专款专账专用”，严禁违法挪用、挤占项目资金等行为，确保项目资金落到实处。项目资金采取“先建后补、以奖代补”方式进行兑付，同一经营主体、同一支持环节不得重复享受补贴。

**（三）加强规范管理**

严格按照实施方案确定的内容做好项目建设、验收评估和资金兑付工作，项目实施单位建立健全项目档案，做好相关资料的归档整理工作。2024年11月前，完成项目验收、绩效评价和补贴资金兑付工作，并完成验收报告、项目总结、绩效评价报告等相关材料的整理上报。

**（四）建立督查制度**

市农业农村局将定期开展专项督查督导，重点检查项目政策宣传、组织实施情况。加强项目实施全过程的组织和管理，对弄虚作假、虚报冒领、套取财政补贴资金的情况，一经发现严肃查处，并追究有关单位和个人的责任。

附件：1.青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地

（设施畜牧）项目绩效考核实施方案

2.2024年全国现代设施农业创新引领基地

（设施畜牧）项目绩效目标表

3.中央（自治区）财政支农项目备案表

青铜峡市农业农村局

2024年7月30日

附件1

青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）项目绩效考核方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求，为确保青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）项目取得实效，特制定本绩效考核方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照自治区《关于做好全国现代设施农业创新引领区及主体项目实施工作的通知》要求，对项目实施主体及单位实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目投入和过程、项目产出、项目效果等方面进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个。绩效考核满分为100分。

二、绩效评价和考核

**（一）绩效评价方式。**绩效评价工作分两个层面：一是对项目主体实施情况进行绩效自评，根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等，对下达本地年度绩效目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。二是自治区农业农村厅开展综合绩效评价，结合市、县（区）级自评情况，重点对资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。

**（二）评价方式。**评价方式采用组织部门相关人员评价，或通过专家组（5名以上，其中至少含一名正高级职称的专家、两名副高级职称的专家）评审评价。

**（三）评价办法**

**1.现场打分。**对照《2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）项目绩效考核指标体系》考核指标进行现场检查和评价打分。

**2.资料核查。**按照《2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）项目绩效考核指标体系》中的考核内容，采取查阅有关档案资料、佐证材料、现场评价相结合的方式，逐项评价、打分。

**（四）综合评价。**项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。考核结果将作为下一年度项目和资金安排的依据。

三、时间安排

2024年10月底完成项目建设，2024年11月之前，完成项目验收、资金支付，并按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，报送项目工作总结和绩效考核评估报告，连同证明材料报农业农村厅，接受自治区农业农村厅组织的资料审查和实地复核。

四、绩效考核管理

**（一）加强组织领导。**要抽调专人成立领导小组，具体负责项目绩效考评工作。

**（二）严格绩效考核。**要按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效考核，确保绩效考评工作公开、公正。

**（三）加强监督检查。**青铜峡市农业农村局将适时组织对项目实施单位的实施情况进行抽查，对发现问题督促实施主体及时整改，确保项目顺利完成。

附件2

2024年全国现代设施农业创新引领基地

（设施畜牧）项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧） |
| 自治区主管部门 | 农业农村厅 | 项目实施期 | 2024年 |
| 市县财政部门 | 青铜峡市财政局 | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 20 |
| 其中：中央补助 |  |
| 财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 在全市重点打造全国现代设施农业创新引领主体1个，通过项目实施，建设2栋冷藏库（冷藏库地面1758㎡），引进配套冲霜水箱、高压供配电系统、压缩机平台、电缆沟、建设配电室工程，创新主体现代设施农业装备不断升级优化 ，设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率不断提高，产业发展质量效益和竞争力进一步增强 ，带动从事设施农业生产的农民持续增收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造全国现代设施农业创新引领基地 | 1个 |
| 质量指标 | 项目和资金执行 | 验收合格 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年期 |
| 成本指标 | 现代设施农业创新引领主体 | 20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施农业总产值 | 提高 |
| 社会效益指标 | 设施农业带动农户数 | 增加 |
| 可持续影响指标 | 绿色发展水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到85%以上 | ≥85% |

附件3

中央（自治区）财政支农项目备案表

|  |  |
| --- | --- |
| 市、县（区）名称：青铜峡市 | 主管单位：青铜峡市农业农村局 |
| **项目名称** | 青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）项目 | **任务类别** | 约束性 |
| **项目实施单位** | 青铜峡市畜牧水产技术推广服务中心 | **实施地点** | 邵岗镇 |
| **项目负责人** | 盛维华 | **联系电话** | 18195358186 |
| **申请财政补助资金（万元）** | 20 | **财政补助资金（万元）** | 20 |
| **项目建设内容** | 自治区下达青铜峡市2024年全国现代设施农业创新引领基地（设施畜牧）项目项目资金20万元，在全市重点打造全国现代设施农业创新引领主体1个，补助资金20万元，主要建设：2栋冷藏库（冷藏库地面1758㎡），引进配套冲霜水箱、高压供配电系统、压缩机平台、电缆沟、建设配电室工程，提高标准化养殖水平。建设成为产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力的现代设施农业创新引领基地。 |
| **项目绩效** | 通过项目实施，在全市重点打造全国现代设施农业创新引领主体1个，使现代设施农业装备不断升级优化 ，设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率不断提高，产业发展质量效益和竞争力进一步增强 ，带动从事设施农业生产的农民持续增收。 |
| **审核意见** | 农业农村部门意见：（盖章）年 月 日 | 财政部门意见：（盖章）年 月 日 |